## Slide 1: Risikoanalyse
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
Nøgle projektdeltager stopper | 1 | 3 | 3
Fatale fejl estimater | 3 | 7 | 21
Dårlig implementering | 4 | 7 | 28
Mangelfulde testninger | 3 | 7 | 21
Forståelse af systemet | 5 | 3 | 15
Overskridelse af deadline | 3 | 3 | 9
Chart: Risiko diagram
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3
Y-værdier | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3

## Slide 2: problemer der skal forbygges
Mangelfulde testning: Projektgruppe skal under projektet snakke med kunden om projektet udvikler sig korrekt. Den test ansvarlige skal søgere for at der bliver gennem ført grundig testning under udvikling
Dårlig implementering: Projektgruppen er ansvarlig for at systemet er i bedst mulig tilstand til at modtage det ny system. It-afdelingen er ansvarlig af at have en backup af det gamle system
Fatale fejl estimater: Projektlederen bør gennemgå programmet flere gange og lad en ekstern kyndig person kigge programmet igennem

## Slide 3: problemer med en plan b
Overskridelse af deadline: Projektleder eller den projektansvarlig gruppe bør dele projektet op i flere dele med korte og overskuelige deadlines
Forståelse af systemet: Projektgruppen har ansvaret for at der bliver lavet en god og forståelige brugervejledning
En nøgle projektdeltager stopper: Projektleder og projektdeltagere skal sørge for at der på forhånd er en aftale om hvem der skal overtage vedkommendes opgaver i tilfælde af at en nøgle projektdeltager stopper. Derudover skal der være mindst to personer som arbejder sammen på hver opgave.